Obec Žabeň   Žabeň 62 , 739 25 Žabeň 
IČO : 00576867 ,DIČ: CZ00576867, tel: +420 558 655 466  , e-mail:  obec@zaben.cz _____________________________________________________________________________________________________                                                                                                     
                                                                                                         č. smlouvy objednatele  ……………….
                                                       č. smlouvy zhotovitele  …………………
                Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 
                                                   Smlouva o dílo 
                                                                         (dále jen „smlouva“) 
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  1.    SMLUVNÍ STRANY
  1.1
	Objednatel                                             
 Se sídlem                                               
 Právní forma                                           
 Zastoupený                                             
 IČ:                                                         
 DIČ:                                                      
 Kontaktní osoba   zadavatele                    

Tel./ Fax                                                         e-mail:                                                   
	 Obec  Žabeň  ( § 2, písm.c) zákona)
 Žabeň č. p. 62, 739 25 Žabeň
 801 obec
 Mgr.  David Hejneš ,starosta obce
 00576867
 Objednatel není plátcem DPH
 Mgr. David Hejneš, starosta obce 
 +420 558 655 466
 david.hejnes@zaben.cz


   Osoba oprávněná k jednání 
    ve věcech smluvních :                         Mgr. David Hejneš,  starosta obce
    tel:                                                          +420 558 655 466
   e-mail:                                                     david.hejnes@zaben.cz
   Osoba oprávněná k jednání    
   ve věcech technických  :                      Mgr. David Hejneš, starosta obce
   tel./Fax:                                                  +420 558 655 466
   e-mail:                        
david.hejnes@zaben.cz
(dále jen objednatel)
         1.2
         Zhotovitel  
    obchodní jméno:                     

adresa: 




zastoupený:



IČ:


   

DIČ:




bankovní spojení:

č. účtu:




osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

telefon, fax, email:
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

telefon, fax, email:

Zapsán v Obchodním rejstříku...
(dále jen zhotovitel)
2.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
                    2.1   

              Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  ………...2016 podaná na
    základě Výzvy  více  uchazečům   pro  veřejnou  zakázku malého rozsahu  na služby pod názvem   
    Zvýšení bezpečnosti chodců v obci  Žabeň (dále jen „VZ “), zadávanou mimo zákon č. 
    137/2006 Sb., o veřejných     zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
          2.2  
      Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. Obchodních podmínek  a taktéž oprávnění  k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
          zavazují,  že   změny  dotčených údajů  oznámí bez  prodlení  druhé straně. Smluvní  strany  prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
          2.3
       Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Zhotovitel do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku podepsaný  oprávněnou osobou zhotovitele či za zhotovitele jednat a vedený pod svým zakázkovým či evidenčním číslem.
         2.4
     Objednatel  je veřejným  zadavatelem,  platně  existující  podle  právních  předpisů České  republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
          2.5
         Zhotovitel  je  právnickou / fyzickou  / existující   podle   právních   předpisů  České   republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 3.   PŘEDMĚT SMLOUVY
    3.1
          Předmětem smlouvy o dílo je zpracování studie proveditelnosti, projektu pro územní řízení ,

          projektu pro stavební povolení a projektu pro provádění stavby na akci :Zvýšení bezpečnosti

         chodců v obci Žabeň
       Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních :
      3.1.1 výkonová fáze 1 :  studie proveditelnosti              
                chodník“A“ podél místní komunikace p.č. 165  vymezena  komunikací č. 48411 a parc.č.   
                                         148 četně souvisejících výkonů inženýrské činnosti 
                   chodník“B“ podél místní komunikace p.č. 143 vymezena  komunikaci č. 48411 a  parc. č.
                                         146/2   včetně souvisejících výkonů inženýrské činnosti 
                   chodník“C“ propojení chodníku pod drážním tělesem(parc.č. 526/15 a účelovou 
                                         komunikací p.č. 684/4)  parc.č. 586/1  a 586/2 včetně souvisejících výkonů
                                         inženýrské činnosti 
                   úprava místní komunikace  p.č. 165, k.ú. Žabeň   
spočívající v řešení  zpomalení provozu na místní komunikaci s ohledem na  komunikační   návaznost  objektu Základní a Mateřské školy. Zpomalení provozu navrhnout pomocí zpomalovacích pruhů (retardérů) pevně spojených s konstrukcí vozovky (na př. zvýšená úroveň vozovkypoužitím odlišných konstrukčních materiálů ( dlažba apod.) v dostatečné vzdálenosti a dostatečné délce pro účinné zpomalení provozu vozidel před  vstupní části  školy.             
      Studie proveditelnosti (pro chodníky“A,B“,“C“ bude zpracována v těchto obsahových etapách:      

        Analytická část 
       -  Analýza současných podkladů (územní plán) 
       -  Shromáždění územně technických podkladů 
       -  Analýza  vlastnických práv k území
       -  Posouzení stavební a legislativní proveditelnosti stavby 
       -  Stanovení variant pro vedení trasy chodníku 
       -  Místní šetření, projednání 
       -  Stanovení problémů k dalšímu řešení (dořešení) 
       -  Vyhodnocení a shrnutí 
       Návrhová část 
 - Návrh liniových opatření; 
      - Návrh plošných opatření; 
      - Návrh stavebně technického provedení stavby; 
      - Návrh způsobu řešení odtokových  poměrů v trase chodníku; 
      - Promítnutí dopravně bezpečnostních hledisek vedení chodníku a jeho   napojení na
         ostatní  komunikace 
      - Stanovení způsobu a míst napojení na chodník a komunikace 
      - Projednání a zajištění stanovisek dotčených vlastníků, subjektů a  orgánů
         státní správy vč. návrhu řešení vlastnických vztahů; 
      - Zaměření částí dotčených parcel; 
      - Vyhotovení  mapových podkladů
    Závěrečné vyhodnocení vč. příloh 
     - Vyhodnocení závěrů, korektury záměru; 
     - Návrh základních parametrů stavebního a technického řešení stavby; 
     - Určení prioritních opatření a analýza rizik; 
     - Propočet  nákladů pro realizaci stavby a návrh minimalizace nákladů 
     - Návrh časového plánu realizace stavby včetně zpracování podkladů pro územní
        rozhodnutí a stavební povolení; 
   - Závěrečná zpráva, přílohy, mapy
    3.1.2  výkonová fáze 2:  dokumentace pro územní řízení  (DÚR),
               bude vypracována v členění a rozsahu  dle Přílohy  č.4 vyhlášky 503/2006 Sb.,a zákona
               číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním  řádu. 
          3.1.2 .1  v rámci vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je Zhotovitel 
                           povinen zajistit:
                3.1.2.2   zpracování všech doplňujících průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro 
                               zpracování tohoto stupně projektové dokumentace
                3.1.2.3  zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních
                     výborů do projektové dokumentace

3.1.2.4  stanovení celkových nákladů akce v členění na jednotlivé části díla a bude 
                   obsahovat měrnou jednotku, počet   měrných jednotek a celkovou cenu bez DPH
                    a cenu celkem vč. DPH .
         3.1.3   výkon inženýrské činnosti zahrnuje mimo jiné
    3.1.3.1  zajištění vyjádření příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů,
                      dotčených v   budoucích   správních řízeních ohledně realizace akce, které bude    sloužit jako přílohy pro podání   žádosti o vydání ozhodnutí o umístění stavby    
                3.1.3.2   vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro
                               rozhodnutí o umístění stavby.  
                         3.1.3.3  úhrada poplatků spojených s vydáním rozhodnutí o umístění stavby
       3.1.3.4  vyplnění žádosti a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
                     vyplnění  formuláře dle Přílohy č. 3 zákona 503/2006 Sb. a předložení 
                     žádosti, včetně příloh  k podpisu zástupci Objednatele, 
                         3.1.3.5  provedení veškerých činností nutných v rámci správních řízení, vedoucí k 
                                       vydání rozhodnutí o umístění stavby.
   3.1.4     výkonová fáze 3:  projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP),
                bude vypracována v členění 
               a rozsahu  dle Přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. a zákona číslo 183/2006 Sb., 
               o územním plánování a stavebním řádu.
               3.1.4.1  vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
                            stavební  povolení a jejich zapracování do PD pro stavební povolení
                  3.1.4.2  projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem
        3.1.5 výkonová fáze 4

                  projektová dppkumentace pro provádění stavby(DPS)

                  projektová dokumentace bude zpracována  v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006

                  Sb., doplněná o podrobnosti v rozsahu  vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví

                  podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

        stavebních prací, dodávek a služeb.
       3.1.6   výkon inženýrské činnosti zahrnuje mimo jiné

     3.1.6.1  vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
                   stavební povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení,
             3.1.6.2  úhradu poplatků spojených s vydáním stavebního povolení,
  3.1.6.3  vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh
              k podpisu zástupci Objednatele, 
     3.1.5.4  podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a předložení 
                   dokladu o podání na příslušný stavební úřad Objednateli, 
             3.1.6.5  veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
                           povolení.
        3.2
        Každý stavební objekt (chodník“A“, chodník „B“,  chodník „C“ úprava Mk p.č. 165 ) bude plnit funkci samostatného celku, který bude možno  samostatně   realizovat, kolaudovat a provozovat.
          3.3
        Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky nesmí projektová dokumentace,
               zejména specifikace dodávky či výkazy výměr obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný
           3.4
      Zhotovitel  není oprávněn zahájit práce na dalším stupni projektu ( výkonové fázi 2 a následujících) bez předchozího písemného vyjádření objednatele. Souhlas ke zpracování následujícího stupně PD jednotllivých částí nebo celku   vydá objednatel po předchozím projednání rozsahu, technického řešení, předpokládaných investičních  nákladů a  stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací  vyplývající ze zpracované studie proveditelnosti.
  4.    PLNĚNÍ DÍLA
           4.1
                Zhotovitel splní řádně svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně předáním předmětu
           smlouvy ve sjednaném rozsahu,ve jednané lhůtě  podle platných právních předpisů a 
           technických norem a  dle ujednání v této  smlouvě.
       4.2
          Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude respektovat
      požadavky a zadání objednatele.
                  4.3
                  Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo bude osvědčeno zápisem o předání  a 
                     převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami .Tato povinnost se týká u všech                    
                     výkonových fází projektové  dokumentace,nebude-li písemně dohodnuto jinak.
                      4.4
 Studie proveditelnosti  bude   předána  objednateli  v  místě jeho  sídla  v tištěné podobě ve dvou  vyhotoveních a jedno v digitální podobě, PD pro územní řízení a PD pro  stavební povolení ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou digitáních vyhotoveních na  CD nosiči ve formátu  „pdf“  a  pro tabulky „xls“. PD pro provádění stavby bude předána v 6ti vyhotoveních  a v jednom digitálním vyhotovení na nosiči CD  ve formátu-pro texty,skenované dokumenty a výkresovou dokumentaci „pdf“ , pro tabulky“xls“
           4.5
       Objednatel požaduje aby v průběhu lhůty plnění byla se zhotovitelem  ve všech   stupních zpracování  projektu průběžně konsultována (nejméně 2 x za dobu zpracování   jednotlivých stupňů PD ) technická řešení,vybavení a ostatní stavební prvky mající vliv   na funkčnost, spolehlivost, životnost konstrukcí a zásadním způsobem ovlivňují celkovou cenu  stavby. 
            4.6
            Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 
         projektové  dokumentace (každé její výkonové fáze), za úhradu reprodukčních nákladů.
            4.7
            Objednatel je oprávněn použít předmět díla pro všechny činnosti  spojené  s přípravou realizace   stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám,ale pouze za účelem dosažení cíle ke kterému je studie určena.
  5.    CENA DÍLA
          5.1
       Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce jako cena pevná   ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku, která platí po celou dobu  realizace díla,pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. (mimo vyžádaných víceprací a vícetisků).Odchylně od tohoto  ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s  odst. 5.3 tohoto článku. 
        5.2
          Cena díla je oběma smluvními  stranami sjednána v souladu s § 2, zákona 526/90 Sb. o cenách  ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:
      Nabídková cena celkem bude  členěna na cenu za  projektovou dokumentaci a cenu za výkon
      IČ a autorského dozoru  a uvedena takto:  

	    v.f.1 Studie proveditelnosti
	      Cena bez DPH
	       DPH
	       Cena vč. DPH

	   Chodník“A“ Chodník“B“,Chodník“C“    
	
	
	

	   Úprava MK p.č. 165
	
	
	

	      Cena celkem za v. f. 1
	
	
	

	    v.f.1 Studie proveditelnosti
	 Cena bez DPH
	          DPH
	     Cena vč. DPH


	     v.f.2 PD pro územní řízení  

	      Chodník“A“    
	
	
	

	      Chodník“B“ 
	
	
	

	      Chodník“C“
	
	
	

	      Úprava MK pč. 165
      bude-li potřebné
	
	
	

	      Výkon IČ pro v.f. 2  
	
	
	

	      Cena celkem za v.f. 2
	
	
	

	      v.f. 3 PD pro stavební povolení

	      Chodník“A“         
	
	
	

	      Chodník“B“
	
	
	

	      Chodník“C“
	
	
	

	      Úprava MK p.č. 165
      bude-li potřebné
	
	
	

	      Výkon IČ pro v.f. 3
	
	
	

	     Cena celkem za v. f. 3
	
	
	


	     v.f. 4 PD pro provedení  stavby

	     Chodník“A“            
	
	
	

	     Chodník“B“
	
	
	

	     Chodník“C“
	
	
	

	     Úprava MK p.č.165
	
	
	

	     Výkon AD pro   chodník “A“
	
	
	

	     Výkon AD pro    chodník „B“
	
	
	

	    Výkon AD pro   chodník „C“
	
	
	

	     Výkon AD pro úpravu
     MK p.č. 165
	
	
	

	     Výkon IČ pro v.f. 4
	
	
	

	     Cena celkem za v. f. 4
	
	
	


	    Rekapitulace nabidkové ceny celkem

	     v.f. 1 studie proveditelnosti
	
	
	

	     v.f. 2 PD pro územní řízení
	
	
	

	     v.f. 3 PD pro stavební povolení 
	
	
	

	     v.f. 4 PD pro provádění  stavby
	
	
	

	    Nabídková cena celkem
	
	
	


             5.3.
       Ke změně ceny  může  dojít  pouze    na základě  písemného  dodatku  k  této smlouvě odsouhlaseného a   podepsaného oběma smluvními stranami a to v případě,že dojde k rozšíření  předmětu smlouvy nebo že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu smlouvy s výjimkou změny ceny z důvodů změny zákonné sazby DPH.

6.  DOBA PLNĚNÍ
    6.1
        Předpokladem pro zahájení plnění veřejné zakázky je ukončení zadávacího řízení a    podpis
        smlouvy. 

Plnění předmětu díla navrhne zhotovitel  při dodržení stanovených maximálních

termínů plnění  stanovených objednatelem: 
    Zadavatel stanovuje termín pro plnění veřejné zakázky takto:

    Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem:
     6.1.1 Podpis smlouvy s vybraným zhotovitelem: předpoklad v 10/2016
     6.1.2 Zpracování studie proveditelnosti: maximálně do : 31.12.2016
     6.1.3 Zpracování PD pro územní řízení a podání žádosti : od odsouhlasené studie
               proveditelnosti:   ……..     (doplní uchazeč)
     6.1.4 PD pro stavební povolení: do 4 kalendářních týdnů po vydání pravoplatného
                územního rozhodnutí  ( v případě sloučení územního řízení a stavebního povolení 
                bude termín předání právoplatného stavebního povolení stanoven podle zákonem
                stanovených lhůt. 

    6.1.5 PD pro provádění stavby: do …………………….týdnů (doplní uchazeč) od vydání
               stavebního povoleni s nabytím právní moci.    
  Termíny plnění uvedené pod body 6.1.3- 6.1.5 zahrnují i  výkony inženýrské činnost v jednotlivých
   výkonových fázích zpracování projektové dokumentace.
            6.2
           Termín případných dodatečných prací bude dohodnut oběma smluvními stranami v   každém
           jednotlivém případě.
         6.3  
        Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel 
        je povinen  dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
        6.4
       Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 
       vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran  a to po  kontrole    
       úplnosti do 3 pracovních dnů od předání díla  zhotovitelem. V případě neúplného    díla  bude
       dílo vráceno  zhotoviteli k dopracování. 
          6.5
          Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
          cenu sjednanou dle čl.5  odst. 5.2 této smlouvy.
          6.6
          V  případě, že objednatel  neposkytne potřebnou součinnost při převzetí, považuje se za 
          převzetí též prokazatelné doručení. Tím bude např. doručení poskytovatelem poštovních 
          služeb na tzv. dodejku nebo elektronicky (mailem se zaručeným podpisem),
       6.7
       Objednatel  nemá právo odmítnout PD  převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o  sobě
       ani ve  spojení s jinými nebrání jejímu užití  ani užití PD  podstatným způsobem neomezují.
7.   PLATEBNÍ PODMÍNKY                            
        7.1
        Záloha na cenu za dílo se nesjednává.
          7.2
          V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
          pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
          samostatné zdanitelné  plnění. 
                          7.3   
                          Zhotovitel vystaví dílčí faktury  na daresu objednatele za dokončené dílo jednotlivých fází  na
                          základě protokolu  o předání a  převzetí a  po souhlasném stanovisku Objednatele ke zpracované  
                          dokumentaci  za cenu uvedenou  v čl. 5.2. této smlouvy. 
        7.4
         Splatnost  dílčích faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od prokazatelného  doručení na adresu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů po jejím doručení (v případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání), ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
          7.5
         Podkladem pro úhradu smluvní ceny (i při dílčím plnění předmětu díla) je faktura,   která bude mít náležitosti  daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o   dani z přidané   hodnoty, v platném znění . Úhrada bude provedena na č. účtu uvedeného na daňovém dokladu-faktuře bez  ohledu na č. Účtu  uvedeného ve smlouvě.
       7.6
     Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí dokončeného díla   podepsaný oprávněnými  osobami obou mluvních stran podle čl. 1 této smlouvy. Bez   tohoto protokolu  je faktura neplatná. 
        Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991
      Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů  a zákonu o dani z přidané hodnoty. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit penále. Od doby odeslání nové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 
           7.7
    Doručení faktury (daňového dokladu ) do sídla objednatele se provede osobně proti             podpisu zmocněné osoby s uvedením data  doručení nebo jako  doporučené psaní  
           prostřednictvím držitele poštovní licence.  
      7.8
V případě,  že  by  smluvní  vztah  byl  ukončen  před  dokončením  celého díla z  důvodů  vyskytujících se na straně  objednatele  případně  třetích osob, bude úhrada za podle prokazatelně vynaložených nákladů zhotovitele ke dni zrušení smlouvy. 
                     7.9   
                     Zhotovitel vystaví fakturu za autorský dozor po předání a převzetí  jednotlivých stavebních
                celků a vydání kolaudačního souhlasu (bude-li potřebné) za cenu uvedenou čl. 5 odst.5.2 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu–faktury podle odst.7.4.
 8.  PROVÁDĚNÍ DÍLA
    8.1.
    Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
                             8.2   
                         Objednatel  se  zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným poskytováním    důležitých informací pro zhotovení předmětu smlouvy. Vyskytne-li se během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže Objednatel nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedenému v čl. 6, není Objednatel oprávněn uplatňovat   po Zhotoviteli žádné nároky související takovýmto prodlením.
          8.3
        Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších  předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
                  8.4
                  Bude-li plnění předmětu díla pomocí subdodavatelů, objednatel požaduje ,aby  zhotovitel   uvedl
                  jejich jmenovitý   seznam se specifikací jejich   činností.Zhotovitel je oprávněn zadat části předmětu
                  veřejné zakázky pouze takovému soubdodavateli, který splňuje příslušné kvalifikační předpoklady
                 a je k takové činnosti oprávněn.
                  8.5
                  Zhotrovitell není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetí osobě. Zadá-li zhotovitel po  
                  uzavření  smlouvy o dílo plnění předmětu smlouvy třetí osobě je  objednatel oprávněn  od
                  smlouvy odstoupit.
               9.   ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA
           9.1.
           Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,  
           příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci  vztahující se k provedení 
          díla nebo pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
      9.2
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla uvedených v čl. 3. této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.  
         9.3
      Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo  bude prosto jakýchkoliv vad, věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, právní úpravě, českým technickým normám a  uživatelským standardům.
          9.4
      Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na dílo provedené zhotovitelem dle této smlouvy je v délce min 24 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
          9.5
          Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které objednateli vzniknou v důsledku vadného plnění
          předmětu díla podle této smlouvy.
        9.6
Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 14-ti dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.
       9.7
Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
                                        e-mail         : ………………………..
                                        adresu        : ………………………..
 Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné  odstranění vady, pokud v oznámení neuvede něco jiného.
10.  SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
           10.1
            Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 %   za každý i
            započatý  kalendářní den prodlení s předáním díla .
           10.2
           Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
           zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15  % z dlužné částky za každý i započatý
           den prodlení.
       10.3
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
       10.4
      Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
     10.5
   Smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod  vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
          10.6
         Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena  částkou 10 % z původní ceny díla, realizovaného v souladu s touto smlouvou.
11.  AUTORSKÁ PRÁVA
                      11.1   
           Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem č.121/2000 Sb., 
           autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
                   11.2  
                 Zhotovitel  poskytuje  Objednateli podpisem této smlouvy oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které je nebo bude předmětem autorského práva, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), k čemuž tímto dává Zhotovitel souhlas.
 12.  ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
           12.1
      Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
        nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným vzestupně podle pořadových čísel. Jiné 
           zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této 
           smlouvy je nutná dohoda o celém jejich  obsahu.
           12.2
         Chce-li  některá  ze smluvních stran  od  této  smlouvy  odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé  smluvní straně 
            s uvedením  termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení   musí být dále uveden      důvod,pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí   je odstoupení neplatné.
           12.3
           Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
         zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v  ostatních  článcích této smlouvy je, když     
      a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení  prováděním díla či jeho částí  ve vztahu 
           k termínům  provádění díla dle čl. 5 této smlouvy  které bude delší než 14  kalendářních
           dnů
      b) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
      c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu
        ustanovení  zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenční  zákon) ,  nebo podán návrh na  vyrovnání nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
     d) jestliže je objednatel v prodlení s  úhradou  faktury za provedení díla dle této  smlouvy o
           více   než  30  kalendářních  dnů .
      12.4
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel   oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady

převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 ( třiceti ) kalendářních  dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.
  13.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
              13.1
            Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný,  řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.
           13.2
        Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou  smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
      Toto utavení neplatí pro poskytování informací ,které některé ze mluvních stran   ukládá zákon.
            13.3
             Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
              13.4
               Za objednatele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn jednat:. Mgr. David Hejneš, starosta obce , tel. +420 558 655 466, e-mail: obec@zaben.cz, který je též kontaktní osobou objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy. Veškerá e-mailová komunikace bude zhotovitelem zasílána na adresu kontaktní osoby uvedené v předchozí větě.
         Za zhotovitele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn jednat:
          ________________, tel. _____________,   e-mail:_____________,který je též kontaktní 
         osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy
               13.5
              Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
                            13.6
                             Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně   číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
                            13.7
                             Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jednom vyhotovení..
                            13.8
                             Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny  odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou  smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel   poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
         13.9
       Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
        13.10
            Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem  smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v  tísni  ani za jinak jednostranně  nevýhodných podmínek.
       13.11
           Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České   republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
          Žabeň      dne ...............                                                               ………….  dne …………………

             ………………                                                                                                ………………

        Mgr. David Hejneš
              starosta 



                      
                 Za zhotovitele :
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